**سناریو دوره آفلاین**

طراحی و پیاده سازی دوره های آفلاین در وب سایت cafcoreg.ir با قابلیت تعریف، حذف و ویرایش دوره ها و نمایش در پنل کاربری کاربران بر اساس رده سنی، ثبت نام دوره ها توسط کاربران و پرداخت هزینه هر دوره. هر دوره شامل تعدادی جلسه و هر جلسه شامل مطالب آموزشی به صورت متن، عکس، ویدئو، صوت و سوالات گزینه ای، Drag & drop و پاسخ متنی می‌باشد. قابلیت هایی نظیر تالار گفتگو و پرسش و پاسخ از نسخه وردپرس به وب سایت اضافه خواهد شد.

**برآورد هزینه اجرای پروژه**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **موضوع** | **عنوان** | **توضیحات** | **زمان تخمینی (ساعت)** |
| Front End (UI/UX) | طراحی فرم تعریف دوره | طراحی صفحه تعریف دوره در پنل ادمین | 1 |
| طراحی ابزار ویرایش جلسات | ساخت جلسات و افزودن متن، عکس، ویدئو، صوت، سوالات (گزینه ای، Drag & Drop، پاسخ متنی) با قابلیت ویرایش و جابجایی هر بخش به بالا و پایین. | 12 |
| طراحی صفحه لیست دوره های آفلاین | مشاهده دوره های آفلاین و اطلاعات مربوط توسط ادمین و کابران بر اساس گروه سنی | 1 |
| طراحی صفحه مشاهده اطلاعات دوره | مشاهده اطلاعات دوره در پنل کاربران و گزینه های مربوط به ثبت نام | 3 |
| طراحی صفحه ویرایش دوره | ویرایش اطلاعات دوره توسط ادمین | 6 |
| طراحی صفحه مطالعه جلسات دوره برای دانش آموز | طراحی کلی صفحه مطالعه جلسات.  طراحی سوال چهارگزینه ای  طراحی سوال Drag & Drop  طراحی سوال متنی | 10 |
| طراحی ریسپانسیو تمام صفحات | طراحی مناسب برای گوشی موبایل و تبلت | 8 |
| Back End | تعریف مدل دیتابیس دوره آفلاین | مدل و schema دیتابیس دوره آفلاین | 3 |
| دریافت اطلاعات فرم ساخت دوره | دریافت و ذخیره اطلاعات از فرم ساخت دوره آفلاین در دیتابیس. | 1 |
| دریافت اطلاعات فرم ایجاد جلسه | دریافت اطلاعات جلسه و ذخیره در دیتابیس  آپلود عکس ها، ویدئو ها، صوت ها  حذف عکس های قبلی (جهت ویرایش عکس) | 7 |
| سیستم پرداخت آنلاین | پرداخت توسط کاربر و باز شدن جلسات دوره برای کاربر | 6 |
| سیستم جستجو دوره ها | جستجوی دوره بر اساس نام و فیلد های دیگر  امکان فیلتر کردن پایه تحصیلی | 4 |
| سیستم گزارش دهی به کابر و ادمین | گزارش دهی به کاربر (میزان مطالعه شده/باقی مانده از جلسات دوره)  گزارش دهی به ادمین میزان مطالعه هر کاربر از دوره ها | 8 |
| تالار گفتگو و پرسش و پاسخ آنلاین | استفاده از iframe | 1 |
|  | عیب یابی و باگ فیکس | رفع ایرادات و انجام اصلاحات لازم | 20 |
|  | | | |
| مجموع زمان (ساعت) | | | **91** |
| مجموع هزینه (ریال) | | | **54,600,000** |

**برآورد زمان اجرای پروژه**

|  |  |
| --- | --- |
| مدت زمان انجام پروژه | **45 روز** |
| مدت زمان عیب یابی و رفع ایرادات | **25 روز** |
| مجموع زمان مورد نیاز | **70 روز** |