**سناریو پنل ویژه skyroom و سایت cafcoreg.ir**

**برآورد هزینه اجرای پروژه**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **عنوان** | **توضیحات** | **زمان تخمینی (ساعت)** |
| 1 | تعریف نوع سوال توسط ادمین | سوال متنی  سوال گزینه ای | 4 |
| 2 | نمایش سوال متنی برای دبیر و دانش آموز | نمایش سوال متنی و باکس پاسخ برای دانش آموزان | 5 |
| 3 | تعریف پاسخ های ممکن برای سوال توسط دبیر | تعریف پاسخ سوال متنی | 3 |
| 4 | بررسی درستی یا نادرستی پاسخ سوال متنی | بررسی درستی یا نادرستی پاسخ دانش آموزان و ثبت اطلاعات در دیتابیس | 6 |
| 5 | تعریف کد تخفیف | تعرف کد تخفیف توسط ادمین | 5 |
| 6 | اعمال کد تخفیف در هنگام پرداخت | اعمال کد تخفیف بر هزینه سفارشات  اکسپایر شدن کد تخفیف | 5 |
| 7 | ارسال نوتیف به کاربها | ثبت پیام برای کاربران در پنل ادمین  نمایش پیام در پنل کاربران | 4 |
| 8 | نمایش مبلغ ثبت نامی هر دوره | نمایش مبلغ پرداختی در بخش اطلاعات دوره هر کاربر  مبلغ پرداختی با اعمال کد تخفیف نمایش داده می‌شود | 6 |
| 9 | رفع باگ های موجود | امتیاز دهی  بسته نشدن لیست کاربران هر گزینه  گزارش ها  نمایش گزارش های ترم قبل | 10 |
|  | | | |
| مجموع زمان (ساعت) | | | **48** |
| مجموع هزینه (ریال) | | | **28,800,000** |

**برآورد زمان اجرای پروژه**

|  |  |
| --- | --- |
| مدت زمان انجام پروژه | **20 روز** |
| مدت زمان عیب یابی و رفع ایرادات | **5 روز** |
| مجموع زمان مورد نیاز | **25 روز** |