**عنوان پروژه**: کارسوق بازار مالی **زمان تخمینی**: 65 ساعت

تاریخ: 13/2/1401 محیط: Node.js Express

برآورد اولیه هزینه طراحی و اجرای پروژه

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| عنوان | توضیحات | زمان (ساعت) | هزینه (تومان) |
| طراحی صفحه ادمین | افزودن، حذف مواد اولیه  افزودن، حذف محصولات  افزودن، حذف کاربران  توقف، ریست، شروع و پایان زمان بازی | 15 | **2.700.000** |
| طراحی صفحه کاربر | مشاهده لیست مواد اولیه  خرید هر ماده اولیه با مشخص کردن تعداد و قیمت پیشنهادی  بررسی درخواست‌های خرید در بازه های زمانی  نمایش مواد اولیه خریداری شده  نمایش محصولات قابل ساخت به همراه مواد اولیه مورد نیاز  ساخت محصول جدید با مواد اولیه موجود  فروش محصولات با مشخص کردن تعداد و قیمت پیشنهادی  بررسی درخواست‌های فروش در بازه های زمانی | 20 | **3.600.000** |
| ورود کاربران کارسوق | ورود با نام کاربری و کلمه عبور ثبت شده برای کارسوق  ذخیره سازی در cookie مرورگر | 3 | **540.000** |
| socket.io | مدیریت زمان (توقف، اجرا، ریست، ...)  مدیریت درخواست‌های خرید و فروش | 4 | **720.000** |
| Database Schema | مدل دیتابیس مواد اولیه  مدل دیتابیس محصولات  مدل دیتابیس کاربران خاص | 2 | **360.000** |
| Route Handling | User/Admin protection  Session Middleware  API requests handling | 1 | **180.000** |
| پشتیبانی | رفع ایرادات و باگ‌ها  افزودن قابلیت‌های جدید (در صورت نیاز) | 20 | **3.600.000** |
|  | | | |
| مجموع | | 65 | **11.700.000** |

اطلاعات پرداخت

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
| شماره کارت | **6219861919190297** |  | شماره کارت | **6037998202918321** |
| شماره شبا | **IR820560611828005259171201** |  | شماره شبا | **IR020170000000362663806003** |
| مالک | **فرحان دائمی مژدهی** |  | مالک | **فرحان دائمی مژدهی** |
| بانک | **بلوبانک** |  | بانک | **بانک ملی** |